	附件：1
	
	
	
	
	
	
	
	

	德令哈市集中式饮用水水源地存在问题核查清单
序号
所在地
水源地名称
水源地
类别
保护区类型
（一级、二级）
问题类型
问题具体情况
具体整治措施
计划完成
整治时间
备注
1
德令哈
巴音河傍水源地
县级
一级
水文站；农业用地；普通道路和其他道路
有1个水文站，建成于上世纪70年代，为省直属单位，主要监测巴音河的水量；农业用地分两块，为巴音河村4户耕地（登记造册面积21.5亩，实际丈量面积31.84亩）；道路包括一条通往水厂的道路、一条通往水文站的道路，以及多年来由农牧民形成的便道；1条排洪沟。
对一级保护区内存在的农用地问题已制定三种农用地征收补偿方案，下一步经市政府常务会研究具体补偿事宜，征地完成后对通往农用地的便道进行隔离。
2018年11月
2

德令哈
巴音河傍水源地
县级
二级
其他人工设施；普通道路、其他道路及桥梁
其他人工设施包括青海省发投碱业有限公司的供水泵站11个、配电室7个和中盐青海昆仑碱业有限公司的供水泵站7个、值班室2个、配电室2个；桥梁为通往青海省发投碱业有限公司供水厂的人行通道，其他道路为多年来由农牧民形成的便道。
普通道路和其他道路根据实际情况采取隔离防护措施。
2018年11月



附件：2

2018年×月地下水饮用水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）：                                                                        填报时间：            

	序号
	省份
	所在地
	水源地
名称
	水源地类别（地级/县级）
	保护区类型（一级/二级）
	问题类型
	问题具体情况
	具体整治措施
	计划完成整治时间
	整治进展情况
	是否完成整治
	整治进度（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  填表人：                                                                 联系方式：              

备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。
4.本表相关信息务必与附表1保持一致。
